|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Sprint Review Meeting | Sprint no. 0 |
|  | Página(s): 1/2 |
|  | Versão: 1 |

|  |  |
| --- | --- |
| **PROJETO:** | AdotAqui – Albergue Animal |
| **DATA:** | 15 de Abril de 2018 |
| **LOCAL:** | Sala de Aula de Gestão Projectos |
| **HORA:** | Por volta das 10h30 |
| **PARTICIPANTES:** | Estudante César Nero – Project Manager  Estudante David Afonso – Sprint Master  Estudante Rúben Ferreira – Team Member  Estudante João Silva – Team Member  Estudante Filipe Amaral – Team Member  Professor Nuno Pina – Client |
| **SITUAÇÃO FINAL DO SPRINT:**  As opiniões em relação ao final deste sprint tornaram-se um pouco divididas. Por um lado os objectivos implementados foram feitos com grande rigor e com a visão de expansibilidade em mente, por outro, outros ficaram um pouco àquem do que seria a nossa expectativa. A estrutura sólida préviamente realizada revelou-se uma mais valia. No entanto, tivemos alguns contra-tempos, nomeadamente devido à falta de tempo disponível visto que a maioria dos membros se encontra a trabalhar/estagiar o que torna o desenvolvimento do projecto de alguma forma lento.  **As** | |
| **SPRINT BACKLOG:**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Tarefa | Requisito Funcional | Responsável | A Realizar Neste Sprint | Horas Previstas | Horas realizadas | Prioridade | | Configurar Google Coud |  | Rúben Ferreira | Sim | 24 | 28 | Elevada | | Realizar a modelação da base de dados |  | César Nero | Sim | 1 | 1 | Elevada | | Realizar proposta de projecto |  | João Silva | Sim | 6 | 6 | Elevada | | Documentação desenho de alto nível |  | César Nero | Sim | 2 | 2 | Elevada | | Investigar Kubernetes |  | Filipe Amaral | Sim | 48 | 40 | Média | | Investigar tecnologias LiveStreaming |  | David Afonso | Sim | 8 | 8 | Elevada | | |
| **VERIFICAÇÃO DO SPRINT BACKLOG:**  Com base no planeamento estipulado, todas as tarefas foram desempenhadas com sucesso.  Os testes foram realizados de acordo com previsto e os testes de aceitação seram efectuados no decorrer desta revisão. | |
| **NOVAS FUNCIONALIDADES:**  Nenhuma. | |

|  |  |
| --- | --- |
| **BURNDOWN CHART:** | |
| **FECHO DA REUNIÃO:**  Com o fecho da reunião, podemos constatar que presentemente temos em mente o potencial das ferramentas investigadas e que em principio temos guide-lines para começar a fase de implementação nestas mesma ferramentas a partir do próximo sprint. | |
| **OBSTÁCULOS ENCONTRADOS DURANTE A REUNIÃO:**   * **Kubernetes** | |
| **DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO:** |  |

**O Project Manager O Professor Responsável**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**